# UMOWA NR ......./......./2013

Zawarta w dniu 		  roku w

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

w imieniu, którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

1.

2.

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze

ul. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

NIP  929-011-65-88	Regon  017511575 – 00090

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

reprezentowanym przez 					 z siedzibą w

zwanym dalej „Wykonawcą”

- łącznie zwane dalej Stronami.

(przedmiot Umowy)

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie pn.

„Odwodnienie odcinka drogi krajowej nr 29 w m. Słubice, 
ul. 1 Maja, od km 0+600 do km 0+640”

w skład której wchodzi zakres opisany w ust. 2 i 3 wykonany zgodnie  postanowieniami Umowy, zwanej dalej przedmiotem Umowy.

- Zakres przedmiotu zamówienia, do którego wykonania zobowiązuje się Wykonawca obejmuje:

  - Opracowanie mapy do celów projektowych.

  - Opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę.

  - Opracowanie projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej w wersji papierowej i elektronicznej .

  - Opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

  - Inne niezbędne opracowania z punktu widzenia celu przedmiotu zamówienia.

- Opracowania Wykonawca wykona w następującej ilości egzemplarzy:

- Mapa do celów projektowych – 3 egz.,

- Projekt budowlany – 6 egz. oraz decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę,

- Projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa w wersji papierowej 
i elektronicznej  – 3 egz.,

- Dokumentacja geotechniczna – 2 egz.,

- zapis elektroniczny wszystkich opracowań – płyta CD (3 szt.) odpowiednio 
w formatach edytowalnych *.doc, *.dgn, *.xls i *.dwg oraz całość 
w formacie *.pdf.

- Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

  - Niniejsza umowa,

  - Oferta Wykonawcy,

  - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami.

- Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie 
z kolejnością określoną w ust. 4.

(wynagrodzenie)

- Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie:				 złotych brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, (słownie złotych: 						      ) tj.: 			 złotych netto oraz 			 złotych tytułem podatku od towarów i usług, w wysokości 	    % kwoty netto.

- Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w  § 1 jest płatne w wysokości 			 (słownie złotych:

) po odbiorze zgodnie z § 9 poniżej.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w Umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia. W wynagrodzeniu tym Wykonawca uwzględnił także koszty narzuconych przez projektanta w projekcie uzgodnień i konsultacji.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania Umowy stosownej zmianie ulega, a w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 3 Umowy, zmianie może ulec - odpowiednia część wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- W pozostałych przypadkach zmian przepisów prawa Wykonawca nie jest uprawniony do zwiększenia wynagrodzenia.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest sporządzenie, zgodnie z § 9 Umowy, protokołu odbioru.

- Wynagrodzenie jest płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

.

Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

(terminy realizacji Umowy)

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu) w terminie do dnia 30.10.2014r.

- Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu każdorazowo pisemnych wyjaśnień dotyczących przebiegu prac, udostępnić materiały częściowe przygotowane na potrzeby wykonania przedmiotu umowy.

(zmiany terminu umowy)

- Strony przewidują możliwość zmiany terminów Umowy, określonych w § 3 Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:

  - siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

  - wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy;

  - przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego;

  - szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych;

  - zmiany przepisów prawa;

  - objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych 
w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

  - odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;

  - udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego;

  - udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia;

  - wydania Polecenia Zmiany.

      - Do zmiany terminu Umowy § 8 stosuje się odpowiednio.

      - Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia.

      - Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może, zawiadamiając Zamawiającego, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni lub rozwiązać Umowę, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

(obowiązki Wykonawcy)

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu przedmiotu umowy przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy.

- Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także:

- realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego;

- niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia przedmiotu Umowy;

- przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;

- przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych 
w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę;

- Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego w celu realizacji Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki 
i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany odebrać od wszystkich osób fizycznych, które w ramach obowiązków pracowniczych bądź umownych skieruje do wykonania Umowy oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w trybie ustawy o ochronie danych osobowych, przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwo Finansów.

- Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

- Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

- Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1) wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca 
w terminie 1 dnia od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz 
z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 2 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie, 
tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia.

# (informacje wrażliwe)

- Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

- Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:

- informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych,

- informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne,

- informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.

- Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

- Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 
i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.

- Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

(majątkowe prawa autorskie)

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań utworów i korzystanie 
z nich oraz na dokonywanie modyfikacji utworów i korzystanie 
ze zmodyfikowanych utworów, jak również na rozporządzanie tymi opracowaniami oraz utworów wraz modyfikacjami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

  - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

  - utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

  - zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

  - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

  - nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

  - nadawanie za pośrednictwem satelity,

  - reemisja,

  - wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

  - wykorzystanie w utworach multimedialnych,

  - wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,

  - wprowadzanie zmian, skrótów,

  - sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

  - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

  - wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

  - dokonywania  zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie; W razie wątpliwości przyjmuje się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowania.

- Zezwala Zamawiającemu na dokonywanie modyfikacji utworu w związku z potrzebą Zamawiającego oraz wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw osób trzecich, 
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

(zmiany umowy)

- Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian:

  - skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w § 4;

  - zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy.

- Ponadto Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie Umowy (Polecenie Zmiany):

  - pominąć element przedmiotu Umowy;

  - wykonać zamienne elementy przedmiotu Umowy;

  - zmienić kolejność wykonania elementów przedmiotu Umowy;

  - zmienić termin wykonania przedmiotu Umowy.

- Przed wydaniem Polecenia Zmiany Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie:

- uzasadnienia dokonania zmiany;

- opisu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu Umowy objętych Poleceniem Zmiany;

- zmiany wynagrodzenia – w przypadku zaistnienia okoliczności określonej w § 8 ust. 3.1).

- Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie Polecenia Zmiany, jest uprawniony do wydania Polecenia Zmiany.

- Do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 pkt 3), stosuje się odpowiednio zasady określone w § 12 ust. 2 i 3.

- O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy.

# (odbiór)

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.

- Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem), Zamawiający dokona niezwłocznie (najpóźniej w terminie 30 dni) oceny poprawności i zgodności z Umową przedstawionego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

- Potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy stanowić będzie protokół odbioru nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanego przedmiotu Umowy. W protokole Strony określą dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot Umowy. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot Umowy odebrany następnie protokołem odbioru nie zawierającym zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Umowy.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z Umową i ponownego przekazania przedmiotu umowy do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 25 dni.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia przedmiotu Umowy do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z Umową.

- Do ponownego dostarczenia przedmiotu Umowy do odbioru, o którym mowa w ust. 6, stosuje się procedurę określoną w ust. 1-5, aż do dostarczenia przedmiotu Umowy zgodnego z Umową, potwierdzonego protokołem odbioru.

- Po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy, Strony sporządzają ponadto protokół odbioru ostatecznego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań wynikających z Umowy.

# (kary umowne)

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:

- odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1,

- odstąpienia od części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na część Umowy, która nie zostanie zrealizowana w wyniku odstąpienia,

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- naruszenia zobowiązań określonych w:

- § 5 ust. 3 pkt 4) (obowiązki Wykonawcy), w wysokości 25,00 złotych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- naruszenia zobowiązań określonych w:

- § 5 ust. 3 pkt. 1) - 3) (obowiązki Wykonawcy), w wysokości 15,00 zł, za każde naruszenie.

- błędów w dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, w wysokości 3% wartości zwiększonych kosztów robót budowlanych.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 2 ust. 1, a w przypadku odstąpienia od części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na część Umowy, która nie zostanie zrealizowana w wyniku odstąpienia.

- Każde ze zobowiązań określone w ust. 2 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego 
ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, w wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

(rękojmia)

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na opracowania będącą przedmiotem Umowy na okres 3 lat liczony od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przekazywanych opracowaniach, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 1, w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

(zakończenie umowy)

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku:

- gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 5 dni od daty jej zawarcia;

- gdy Wykonawca naruszy § 5 ust. 3 pkt 4) Umowy skutkujący niemożliwością złożenia przez Zamawiającego środków odwoławczych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego lub ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

- w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy;

- trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących przedmiotu Umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru nie zawierającego zastrzeżeń.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania (lub doręczenia Zamawiającemu, gdy sam składa takie oświadczenie) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień rozwiązania umowy 
i przedłoży je wraz z wykonaną częścią przedmiotu Umowy Zamawiającemu;

2) W terminie 30 dni od daty przedłożenia zestawienia i wykonanej części Umowy, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi szczegółowy protokół 
z inwentaryzacji części wykonanego przedmiotu Umowy, określi, które opracowania przejmuje oraz w oparciu o zestawienie, o którym mowa powyżej 
i wycenę zawartą w Ofercie, ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i przejęte opracowania. Protokół, o którym mowa powyżej, będzie stanowił podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru (przejęcia) przerwanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Postanowienia ust. 2 stosuje się w tym przypadku odpowiednio.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz okoliczności opisanych w ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 7 do wszystkich przejętych przez siebie utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.

5. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki uprawniającej do takiego odstąpienia.

(osoby do kontaktu)

- Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:

  - ze strony Zamawiającego:		Maciej Janecki,				,

tel. 	68 327 07 57 w. 242,			,

  - ze strony Wykonawcy: 								,
 					tel. 						,

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.

(cesja wierzytelności)

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

- W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

- Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

(postanowienia końcowe)

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.

- Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

- dla Zamawiającego: 	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 31

65-950 Zielona Góra

- dla Wykonawcy:		…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

- W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 – dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miasta Zielonej Góry.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: